Wochenplan
Name	Tobias Eden	Arbeitszeiten
		Tag	Beginn	Ende	Pause
Datum	14.03.2014	Mo	09:55	16:30	30
		Di	08:30	17:30	30
Projekt	Open Source	Mi	08:30	17:15	45
		Do	08:30	16:40	30
Woche	2 von 5	Fr	08:30	17:40	20
		Summe		39:05
Ziele / Meilensteine für diese Woche (zu Beginn der Woche)					x
Wiki-Artikel des IPS weiter ausarbeiten					x
IPS testen und Genauigkeit vermessen

Abweichungen von den Zielen / geänderter Projektplan und warum
IPS Test nur mit mäßigem Erfolg verlaufen da Software nicht mehr funktionsfähig. Neues Ziel: Fehler in Software beheben.
Was hast Du an welchem Tag gemacht und sonstige Kommentare
Montag: Wiki-Eintrag bearbeitet, IPS Akkus geladen / Dienstag: Code dokumentiert, IPS getestet / Mittwoch: Widerstände sortiert, IPS fotographiert, Wiki-Eintrag bearbeitet / Donnerstag: Suche nach Problemlösungen bzgl.IPS / Freitag: Bearbeitung des GUI des IPS zwecks Fehlerbehebung